4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. december 10. napjára összehívott

rendkívüli, nyílt ülésére

Előterjesztés címe és tárgya:

a Versenyképes Járás Program keretében a Közvilágítási hálózat korszerűsítése kivitelező kiválasztásáról

Tárgykört rendező jogszabály:

- Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet

Előterjesztő: 			Mészáros Kartal polgármester

Előterjesztést készítette: 	Magyar Judit pályázati ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az a Tisztelt Képviselők előtt ismert, Csabdi és Mány településekkel kötött konzorciumi megállapodás alapján, támogatási igényt nyújtottunk be a Versenyképes Járás Program keretében Közvilágítási hálózatunk korszerűsítésének I. ütemére. A támogatási igényünk pozitív elbírálásban részesült, a mielőbbi megvalósítás érdekében beszerzési eljárását folytattunk le a kivitelező kiválasztása tárgyában.

Fentieknek megfelelően árajánlatot kértünk be az alábbi három gazdasági szereplő megkeresésével:

-	Lunag Kft. 7693 Pécs, Szabadföld u. 5.

-	Maxi Lighting Kft. 7300 Komló, Sport völgy 2.

-	VÁRDA VILL-SZER KFT. 7442 Várda, Fő u. 111

A megadott határidőre mindhárom gazdasági szereplő megküldte ajánlatát az alábbiak szerint:

-	Lunag Kft. nettó: 7.806.101,-Ft,

-	Maxi Lighting Kft. nettó: 8.462.800,-Ft,

-	VÁRDA VILL-SZER KFT. nettó: 8.620.599,-Ft.

Az árajánlatkérésben megfogalmazottak alapján az eljárás nyertese a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő kiválasztására kerül sor.

Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Lunag Kft. (7693 Pécs, Szabadföld u. 5.) gazdasági szereplő kerüljön kiválasztásra.

Óbarok, 2025. december 9.

Mészáros Kartal

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2025. (XII. 10.) határozata

Versenyképes Járás Program keretében a Közvilágítási hálózat korszerűsítése I. ütem kivitelező kiválasztásáról

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- az Óbarok település közvilágítási hálózat korszerűsítése I. ütem feladat elvégzésére, kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás érvényes és eredményes.

- az Óbarok település közvilágítási hálózat korszerűsítése I. ütem feladat munkálataival megbízza a Lunag Kft-t (székhely: 7693 Pécs, Szabadföld u. 5. adószám: 25387234-2-02., képviseli: Szabó Gábor ügyvezető), a határozat mellékletét képező árajánlat tartalmának megfelelően, 7.806.101,-Ft+27% ÁFA, azaz bruttó, 9.913.749,-Ft vállalkozási díj elfogadásával.

- az „Óbarok település közvilágítási hálózat korszerűsítése I. ütem” kivitelezési feladatainak elvégzéséhez szükséges fedezet pályázati támogatás forrásból a 2025. évi költségvetés külön során rendelkezésre áll,

- Óbarok Község Önkormányzat Polgármestere a 2. pont szerinti ajánlattevővel a határozat 1. mellékletét képező bruttó: 9.913.749,-Ft, azaz kilencmillió-kilencszáztizenháromezer-hétszáznegyvenkilenc forintról szóló Vállalkozási szerződést aláírja.

Határidő:		azonnal

Felelős:		polgármester

- mellékelt a …/2025.(XII. 10.) határozathoz

# Projektszám: 25-00-338

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Óbarok Község Önkormányzat 2063 Óbarok, Iskola u. 3. (Adószám: 15727684-1-07, képviseli Mészáros Kartal polgármester) továbbiakban Megrendelő

másrészről a

LUNAG Kft. 7693 Pécs, Szabadföld utca 5. (adószám: 25387234-2-02 képviseli: Szabó Gábor ügyvezető), a továbbiakban Vállalkozó között a mai napon, az alábbi tárgyban és feltételek szerint:

- A szerződés tárgya és műszaki tartalma:

Versenyképes Járás Program keretében megvalósuló közvilágítási rendszer részleges korszerűsítése I. ütem - Óbarok

- Vállalkozási díj:

Nettó összeg: 7 806 101 Ft

# 27% ÁFA: 2 107 647 Ft

# Bruttó összeg: 9 913 749 Ft

# azaz bruttó kilencmillió-kilencszáztizenháromezer-hétszáznegyvenkilenc Forint

- Teljesítési határidő:

Munkaterület átadástól számított 30 nap

- A teljesítés feltételei:

A teljesítés időpontjának a műszaki átadás-átvétel napja számít. A teljesítést átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A teljesítés igazolás kapcsán aláírásra jogosultak:

- Megrendelő részéről:	Mészáros Kartal Polgármester

- Vállalkozó részéről:	Szabó Gábor ügyvezető

Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozó igénybevételére jogosult, melynek munkájáért úgy felel, mintha azt saját maga végezné el.

A vállalkozó kötelezi magát, hogy az építkezési területen érvényes munkavédelmi, tűzrendészeti, vagyonvédelmi és környezetvédelmi előírásokat megtartja. A munka kezdetekor megrendelő a helyszínen vállalkozó munkatársait balesetvédelmi oktatásban részesíti, mely tényt az építés-szerelési naplóba rögzítik.

- Fizetési feltételek és fizetési ütemezés:

A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott számláját a kézhezvételtől számított 15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki a Vállalkozó által megadott bankszámlaszámra történő átutalással. A Felek a megvalósuló beruházás során a következő pénzügyi ütemezésben állapodnak meg:

Vállalkozó 1db végszámla benyújtására jogosult, mely a hiánymentes műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.

- Vállalkozó kötelezettségei:

Vállalkozó vállalja Óbarok község területén a közvilágítás korszerűsítési feladatok elvégzését a 2025. 12. 05-én kelt árajánlat alapján.

A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért, köteles értesíteni a Megrendelőt a munkálatok megkezdéséről. Tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő jóváhagyásával alkalmazhat. A Vállalkozó köteles az építési napló vezetésére.

Ha a vállalkozó tevékenysége folyamán veszélyes hulladék keletkezik, köteles a 225/2015 Kormány rendelet, és annak módosításai értelmében tárolni, kezelni.

A vállalkozási szerződés időtartama alatt a tevékenység folyamán bekövetkező káresemény, illetve környezetszennyezés felszámolása a Vállalkozó feladata.

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a 8/2002(III.22.) KöM-EüM rendeletben és annak módosításaiban előírt zajterhelési határértéket nem lépheti túl.

- Megrendelő kötelezettségei:

A Megrendelő a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítja a Vállalkozó részére a feladat teljesítéséhez szükséges információkat.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A Vállalkozó az általa szállított és elvégzett villamos szerelésre, illetve az alkalmazott szerelési anyagokra az átadás-átvétel időpontjától 5 év garanciát vállal. LED közvilágítási lámpatestre 5 év garanciát biztosít Vállalkozó. A közvilágítás aktív elem karbantartási szerződés megkötése esetén a LED közvilágítási lámpatestekre 10 év garanciát vállal.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: a késedelembe esés napjától napi 0,01 % Ft. Ugyanilyen összegű kötbért tartozik fizetni a vállalkozó hibás teljesítése esetén is, a hibás teljesítés napjától annak kijavításáig.

Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból nem teljesít, a kötbér mértéke a bruttó vállalkozási díj maximum 10 %-a.

Amennyiben teljesítésre sor került, a Megrendelő jogosult a kötbérösszeget a vállalkozási díjból visszatartásra érvényesíteni.

Nem teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a kötbér összegét a Megrendelő felhívásától számított 15 napon belül a fent megjelölt költségvetési elszámolási számlájára átutalni

- Kivitelezés egyéb feltételei:

Tulajdonosi hozzájárulás a helyszíni munkavégzéshez.

- Záró rendelkezések:

A felek e szerződés teljesítése érdekében együttműködésre kötelezettek, kötelesek egymást minden olyan esetleges akadályról értesíteni, mely a teljesítésre, illetve annak határidejére kihatnak.

A jelen szerződésben meg nem határozott kérdések tekintetében a Ptk. vállalkozásra irányuló fejezetei az irányadók.

E szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően a mai napon aláírták, így az hatályba lépett.

# Pécs, 2025. december 17.

| # …....................................... | # …....................................... |
| --- | --- |
| # Mészáros Kartal # Óbarok Község Önkormányzat polgármestere | # Szabó Gábor # ügyvezető |
| # Megrendelő | # Vállalkozó |

Jogi ellenjegyző: ______________________

dr. Sisa András jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: ____________________

Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző

1.sz. melléklet

A kivitelezés műszaki tartalma:

| Fényforrás típusa | Névleges teljesítmény (W) | Beépített teljesítmény (W) | Mennyi-sége (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Schréder VITALUM 1/24LED/3200lm/18W - DIMMELT | 18 W | 18 W | 6 db |
| Schréder VITALUM 1/24LED/6200lm/35W - DIMMELT | 35 W | 35 W | 20 db |
| Schréder VITALUM 1/24LED/3200lm/18W - DIMMELT | 18 W | 18 W | 12 db |
| Schréder VITALUM 1/24LED/3911lm/22W - DIMMELT | 22 W | 22 W | 38 db |

# Pécs, 2025. december 17.

| # …....................................... | # ….................................. |
| --- | --- |
| # Mészáros Kartal # Óbarok Község Önkormányzat polgármestere | # Szabó Gábor # ügyvezető |
| # Megrendelő | # Vállalkozó |