6. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. július 28. napjára összehívott,

rendkívüli, nyílt ülésére

Az előterjesztés címe és tárgya:

A Magyar Falu Program MFP-ÖTIFB/2025/OJKJF. kódszámú Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2025 című alprogram keretében megvalósuló „Közterületi játszótér fejlesztése Bodméron” tárgyú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról

A tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

Előterjesztő:			Katona László polgármester

Az előterjesztést készítette: 	Magyar Judit pályázati ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program MFP-ÖTIFB/2025/OJKJF. kódszámú, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2025. című alprogram keretében 4.975.058,-Ft összegű támogatásban részesült „Közterületi játszótér fejlesztése Bodméron” tárgyú pályázatunk. A játszótér felújítás megvalósítására 2026. május 20-ai ülésünkön a kivitelező kiválasztása megtörtént, a szerződés aláírásra került.

A kivitelező 2026. július 20, napján jelezte, hogy a gyártói, Lengyelországból történő alapanyagok és alkatrészek - a hosszú nyári szabadságolások miatt - a vártnál később állnak majd csak rendelkezésükre, emiatt a vállalt határidőt nem tudják tartani. Jelzésükben kérték a szerződés szerinti teljesítési határidő módosítását.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Bodmér, 2026. július 27.

Katona László

polgármester

Határozati javaslat:

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

……./2026. (VII. 28.) határozata

A Magyar Falu Program MFP-ÖTIFB/2025/OJKJF. kódszámú Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések –

2025. című alprogram keretében megvalósuló „Közterületi játszótér fejlesztése

Bodméron” tárgyú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- A határozat mellékletét képező szerződésmódosítást jóváhagyja,

- Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	polgármester

- melléklet a    /2026. (VII. 28.) határozathoz

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

| Cégnév/név: | Bodmér Község Önkormányzata |
| --- | --- |
| Székhelye: | 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. |
| Telefon/Fax.: | +36 30 250 23 01 |
| Adóigazgatási szám: | 15364469-1-07. |
| Képviselője: | Katona László |
| mint | Polgármester |

másrészről

| Cégnév/név: | ACER KFT. |
| --- | --- |
| Székhelye: | 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8. |
| Telefon/Fax.: | +36 22 569 021 |
| Adóigazgatási szám: | 12623244-2-07 |
| Képviselője: | Telegdy László |
| mint | Vállalkozó |

között a Magyar Falu Program, MFP-ÖTIFB/2025/OJKJF. kódszámú pályázata keretében megvalósuló a Bodmér, belterület 157. hrsz alatt található játszótér fejlesztése tárgyban kelt vállalkozási szerződéshez.

- Felek a Bodmér, belterület 157. hrsz-on található játszótér fejlesztése tárgyban 2026. június 12. napján szerződést kötöttek.

- Vállalkozó kivitelező 2026. július 20. napján jelezte, hogy a gyártói, Lengyelországból történő alapanyagok és alkatrészek - a hosszú nyári szabadságolások miatt - a vártnál később állnak majd csak rendelkezésükre, emiatt a vállalt határidőt nem tudja tartani. Jelzésében kérte a szerződés szerinti teljesítési határidő módosítását.

2. A szerződő Felek a megkötött szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Az 1. pontban írtakra tekintettel felek a szerződést, fentieket figyelembe véve, közös 	megegyezéssel módosítják, akként, hogy:

A szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2 A teljesítés határideje: 2026. augusztus 15. napja.

Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett.”

3. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is hatályban maradnak.

A szerződő felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Bodmér, 2026. július   .

_______________________	_________________________

Megrendelő	Vállalkozó

Katona László polgármester                            Telegdy László Miklós ügyvezető

Jogi ellenjegyző: ___________________

dr. Sisa András jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: _____________________

Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző